# FloodWise — Content Document

# 1. Overview

- Project Name: FloodWise — รู้ทันน้ำ เตรียมพร้อมก่อนภัย [source: participant]

- One-Line Vision: เปลี่ยนการเตือนภัยน้ำท่วม จากข้อมูลที่อ่านแล้วไม่รู้จะทำอะไร → เป็นแผนรับมือที่บอกชัดว่า ต้องทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ [source: participant]

- Pillar: 🌪️ Resilience Communities [source: participant]

- Owner: 025 [source: participant]

- Date: 28 October 2026

- Status: ✅ APPROVED — Ready for Inception

# 2. Problem Statement

## Participant's Framing (Verbatim)

ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้ส่งผลแค่ตอนน้ำมา แต่กระทบทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์ — ระบบเตือนภัยปัจจุบันมีข้อมูลแต่ไม่ช่วยตัดสินใจ, ไม่มีเส้นทางหนีน้ำ, ไม่มีระบบขอความช่วยเหลือที่ระบุกลุ่มเปราะบาง, และ SME ไม่มีเครื่องมือวางแผนขนย้ายสินค้าก่อนน้ำท่วม [source: participant]

## Evidence: Scale of Damage

| ปี / เหตุการณ์ | ความเสียหาย | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 2024 — น้ำท่วมภาคเหนือ-กลาง | 46.5 พันล้านบาท | ความเสียหายสูงสุดในรอบ 10 ปี [source: web research] |
| 2025 พ.ย. — พายุไซโคลน Senyar / น้ำท่วมภาคใต้ | 40-500+ พันล้านบาท | ผู้เสียชีวิต 297+ ราย; หาดใหญ่ฝนตกหนักสุดในรอบ 300 ปี (335 มม./วัน); ระดับน้ำสูงถึง 2 เมตร; กระทบ 3.6 ล้านคน ใน 1.2 ล้านครัวเรือน [source: web research] |
| 2026 ก.ย. — น้ำท่วมล่าสุด | 16.72 พันล้านบาท (~$464M) | Kasikorn Research ประเมิน 7-17 พันล้านบาท [source: web research] |
| 2024-2025 — เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | US$4.3 พันล้าน (เฉพาะไทย) | ผู้เสียชีวิตรวม 200+ ราย (ไทย); ทั่วภูมิภาค 1,200+ ราย [source: web research] |

## Impact on SMEs (Global Benchmark)

- สเปน (2025): ไฟดับทั่วแหลมไอบีเรีย — SME ในแคว้นกาตาลุญญา 96% ได้รับผลกระทบโดยตรง ความเสียหายรวม €878 ล้าน เฉลี่ย €1,640 ต่อธุรกิจ [source: web research]

## Core Insight

ระบบเตือนภัยที่มีอยู่ (ThaiWater, CheckWater, Rainmonitor) แสดงข้อมูลดิบ แต่ไม่มีระบบใดที่แปลงข้อมูลเป็น Action Plan — ทั้งเส้นทางอพยพ, การจัดลำดับความเร่งด่วน, หรือแผนขนย้ายสินค้าสำหรับ SME [source: web research, assumption]

# 3. Solution Summary

FloodWise เป็นแอปพลิเคชันที่รวม 5 ฟังก์ชันหลักไว้ในที่เดียว ครอบคลุม 4 กลุ่มผู้ใช้ [source: participant]:

- Flood Alert — ระบบเตือนภัย 4 ระดับ (🟢 ปกติ → 🟡 เฝ้าระวัง → 🟠 เสี่ยงสูง → 🔴 ฉุกเฉิน) ลงทะเบียนหลายพื้นที่ได้ แจ้งเตือน Push เมื่อระดับเปลี่ยน พร้อมแสดงแหล่งข้อมูลและเวลาอัปเดตทุกครั้ง [source: participant]

- Smart Route — แผนที่น้ำท่วม real-time พร้อมเส้นทางปลอดภัยที่คำนึงถึงประเภทยานพาหนะ: รถยนต์หลีกเลี่ยงน้ำ >15 ซม., กระบะ/SUV หลีกเลี่ยง >40 ซม., เรือใช้ทางน้ำหลัก [source: participant]

- Emergency Help — ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อม GPS อัตโนมัติ ระบุกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ, เด็กเล็ก, สัตว์เลี้ยง) ติดตามสถานะ 4 ขั้น (📩 ส่งแล้ว → ✅ รับเรื่องแล้ว → 🚒 กำลังช่วยเหลือ → ✅ สำเร็จ) พร้อม disclaimer ว่าต้องโทรสายด่วน 1784/199 ควบคู่เสมอ [source: participant]

- SME Flood Planner — โหมดวางแผนธุรกิจ บันทึกสาขา/สินค้า คำนวณเวลาเตรียมตัว vs เวลาขนย้าย สร้างเช็กลิสต์อัตโนมัติตามสูตร Priority Score = มูลค่า × ความสำคัญ ÷ เวลาขนย้าย แสดง "เส้นตัดเวลา" ว่ารายการใดทันขนย้าย [source: participant]

- Response Dashboard — หน้าจัดการสำหรับผู้ประสานงานกู้ภัย (Web-based) แสดงคำขอบนแผนที่ + list view จัดลำดับความเร่งด่วนตามกลุ่มเปราะบาง + จำนวนคน + เวลารอ อัปเดตสถานะ + เพิ่มหมายเหตุ + ติดต่อกลับผู้ขอได้ [source: participant]

## SHOULD HAVE Features (ทำถ้ามีเวลาเหลือ)

- S1 Community Reports — รายงานจากชุมชน 6 ประเภท (น้ำท่วม/ถนนปิด/อันตราย/น้ำลด/ร้านค้า/อื่นๆ) ส่งนิรนาม มีระบบ "คนยืนยัน" วัดความน่าเชื่อถือ ระดับน้ำ "เทียบง่ายๆ" (ข้อเท้า/เข่า/เอว) [source: participant]

- S2 Emergency Contacts — เบอร์ฉุกเฉิน 3 กลุ่ม (สายด่วนระดับชาติ/หน่วยงานท้องถิ่นตาม GPS/มูลนิธิกู้ภัย) โทรได้ 1-tap รวมสายด่วนสุขภาพจิต 1323 [source: participant]

- S3 News & Knowledge — 2 tabs (สถานการณ์ real-time มี badge สี 🔴🟡🟢 / ความรู้แบ่ง 3 ช่วง: ก่อน ระหว่าง หลังน้ำท่วม) ระบุแหล่งข้อมูลทุกข่าว [source: participant]

- S4 Alert Settings — 5 กลุ่มตั้งค่า (เปิด/ปิดหลัก / ระดับความเสี่ยง / พื้นที่ / ประเภท / รูปแบบเสียง-สั่น) เสียงดังพิเศษสำหรับระดับฉุกเฉินทะลุโหมดเงียบ [source: participant]

# 4. Confirmed Parameters

| Parameter | Value | Source |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโปรเจกต์ | FloodWise — รู้ทันน้ำ เตรียมพร้อมก่อนภัย | [source: participant] |
| Pillar | 🌪️ Resilience Communities | [source: participant] |
| กลุ่มเป้าหมาย | 4 กลุ่ม: ประชาชน, ผู้สูงอายุ/เปราะบาง, SME, ผู้ประสานงานกู้ภัย | [source: participant] |
| ระดับความเสี่ยง | 4 ขั้น: 🟢 ปกติ → 🟡 เฝ้าระวัง → 🟠 เสี่ยงสูง → 🔴 ฉุกเฉิน | [source: participant] |
| Vehicle Filter | รถเก๋ง >15cm, กระบะ >40cm, เรือ = ทางน้ำหลัก | [source: participant] |
| SME Priority Formula | มูลค่า × ความสำคัญ ÷ เวลาขนย้าย | [source: participant] |
| Help Status Flow | 📩 ส่งแล้ว → ✅ รับเรื่องแล้ว → 🚒 กำลังช่วยเหลือ → ✅ สำเร็จ | [source: participant] |
| Tech Stack | Flutter + Firebase + Longdo Map/OSM + Python FastAPI | [source: web research] |
| Revenue Model | Freemium: Free (ประชาชน) / ฿299-599 (SME Basic) / ฿1,499-2,999 (SME Pro) / Enterprise custom | [source: assumption] |
| Break-even Target | ~100 SME subscribers | [source: assumption] |
| Hackathon Budget | ≤ ฿3,000 (free tier เป็นหลัก) | [source: assumption] |
| App Language | ภาษาไทยเป็นหลัก | [source: participant] |
| Platform | Mobile-first (Flutter → iOS + Android + Web) | [source: participant] |
| Disclaimer Policy | ต้องระบุว่าเป็นคำแนะนำไม่ใช่การรับประกัน; แนะนำสายด่วนฉุกเฉินควบคู่เสมอ | [source: participant] |
| Data Transparency Policy | แสดง source + timestamp ทุกจุดข้อมูล; แยกข้อมูลจริง/จำลองชัดเจน | [source: participant] |

# 5. Competitive Landscape

## Thai Market

| ระบบ / แอป | ผู้พัฒนา | จุดเด่น | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ThaiWater | สสน. (HAII) | ข้อมูลระดับน้ำทั่วประเทศจาก 54+ หน่วยงาน | เน้นข้อมูลดิบ ไม่มีคำแนะนำการตัดสินใจ; ไม่มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ [source: web research] |
| Rainmonitor / Flood Bangkok | — | ติดตามฝน/น้ำท่วมกรุงเทพฯ real-time, nowcast 3 ชม. | ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพฯ; ไม่มีเส้นทาง/ช่วยเหลือ [source: web research] |
| CheckWater (GISTDA) | GISTDA | ข้อมูลดาวเทียม + สถานีวัดน้ำ + กล้อง CCTV; แสดงระดับความเสี่ยงตามพิกัด | เน้นการติดตาม ไม่มี action plan; ไม่ตอบโจทย์ SME [source: web research] |
| Chachoengsao Floodverse | นักเรียน ม.6 | รายงานน้ำท่วมจากชุมชน real-time | เฉพาะพื้นที่ฉะเชิงเทรา; ไม่มีระบบ routing หรือ SME [source: web research] |
| flood2026 (GitHub) | Developer ไทย | ระดับน้ำคลองกรุงเทพฯ real-time, แนวโน้ม 12-48 ชม. | เฉพาะคลอง กทม.; ข้อมูลดิบไม่แปลงเป็นคำแนะนำ [source: web research] |

## Global Market

| ระบบ / แอป | จุดเด่น | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| FloodAlerts (UK, Shoothill) | แผนที่น้ำท่วม real-time, ตั้งจุดเฝ้าระวัง, risk management สำหรับธุรกิจ | ใช้ข้อมูล Environment Agency (UK); ไม่มี evacuation routing; ไม่มี SME logistics planner [source: web research] |
| Vigil-Flood | AI Bi-LSTM พยากรณ์ 6 ชม.ล่วงหน้า, dashboard 2D/3D | เป็น prototype/hackathon; ไม่มีฟังก์ชันขอช่วยเหลือหรือ SME [source: web research] |
| PROTEX | AI + real-time data ทำนายน้ำท่วม | เน้นการทำนาย; ไม่ครอบคลุมการตอบสนอง [source: web research] |
| Everbridge | Critical event management ระดับองค์กร | ราคาสูง ออกแบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับ SME ไทย [source: web research] |
| AlertMedia | Threat intelligence + multi-channel alerting | Enterprise-grade; ไม่มี flood-specific logistics [source: web research] |
| D4H | Incident workflow + checklists + documentation | เน้นหน่วยกู้ภัย ไม่ครอบคลุมประชาชน/SME [source: web research] |

## Gap Analysis Summary

| ความสามารถ | ระบบไทยที่มี | ระบบสากล | FloodWise |
| --- | --- | --- | --- |
| แจ้งเตือนน้ำท่วม real-time | ✅ | ✅ | ✅ |
| Safe Routing ตามประเภทยานพาหนะ | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | ✅ |
| ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน + ระบุกลุ่มเปราะบาง | ❌ ไม่มี | ⚠️ AlertMedia (enterprise) | ✅ |
| SME Flood Planner (วางแผนขนย้ายสินค้า) | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | ✅ |
| จับคู่รถขนส่ง + สถานที่สำรอง | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | ✅ (Phase 2) |
| คำนวณเวลาเตรียมตัว vs เวลาขนย้าย | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | ✅ |
| Response Dashboard (ราคาเข้าถึงได้) | ❌ ไม่มี | ✅ แต่แพง | ✅ Freemium |

Positioning: "แอปเดียวจบ" — FloodWise ครอบคลุม Alert + Routing + Help + SME Planning ในแอปเดียว ราคา Freemium เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม [source: web research, assumption]

# 6. Feasibility Assessment

| มิติ | คะแนน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Technical | 🟢 8/10 | เทคโนโลยีพร้อม (Flutter + Firebase); open source resources มาก (thaiwater, waterways, databuri, FloodPath, RiskN-ResQ, afet_yonetim); MVP 7 วันเป็นไปได้ [source: web research] |
| Data | 🟢 7/10 | ThaiWater + กรมชลประทาน + Open Government เข้าถึงได้; กรมอุตุฯ/GISTDA ต้องประสาน; Community reports สร้างเองได้ [source: web research] |
| Legal / Regulatory | 🟡 6/10 | PDPA: GPS + ข้อมูลสุขภาพ = Sensitive Data ต้อง explicit consent; ไม่มีข้อกฎหมายขัดขวาง; ต้อง privacy-by-design [source: web research] |
| Timeline | 🟡 7/10 | 5 ฟังก์ชันใน 7 วัน aggressive แต่ทำได้ถ้าทีมมีประสบการณ์; ต้อง scope ชัดเจน [source: web research] |
| Financial | 🟢 8/10 | Phase 1 ≤ ฿3,000; Phase 2 ≈ ฿13K-55K/เดือน; Break-even ~100 SME subscribers [source: assumption] |
| Market | 🟢 9/10 | ไม่มีคู่แข่งตรง; ปัญหาซ้ำทุกปี; ตลาด SME ขนาดใหญ่ [source: web research, assumption] |
| Overall | 7.5/10 — GO | ผ่านทุกมิติ [source: web research, assumption] |

## Data Sources Status

| แหล่งข้อมูล | การเข้าถึง | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| ThaiWater (สสน./HAII) | Public API / Web scraping | ✅ พร้อมใช้ — มี open source tools [source: web research] |
| กรมชลประทาน (RID) | Public data endpoints | ✅ พร้อมใช้ [source: web research] |
| Open Government Thailand | Public API | ✅ พร้อมใช้ [source: web research] |
| กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) | Public website / ต้อง scrape | ⚠️ บางส่วน |
| GISTDA (CheckWater) | ต้องขอ API | ⚠️ ต้องประสาน |

## PDPA Compliance Requirements

- ข้อมูลตำแหน่ง GPS + ข้อมูลสุขภาพ/ความพิการ = Sensitive Data → ต้อง explicit consent [source: web research]

- Consent ต้อง freely given, specific, informed, unambiguous — ไม่ใช้ pre-checked boxes [source: web research]

- ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไข ลบ ถอน consent [source: web research]

- Breach notification ภายใน 72 ชม. [source: web research]

- PDPA enforcement 2025: ค่าปรับรวม >14.5 ล้านบาท [source: web research]

## Technology Trends Supporting FloodWise

| เทรนด์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| AIoT Flood Warning | ผสม AI (YOLOv10 + LSTM) กับ IoT sensors ให้ accuracy 96%+ [source: web research] |
| AI Sequence Models (Bi-LSTM) | พยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้า 6-48 ชม. [source: web research] |
| Community Crowdsourcing | รายงานจากชุมชน real-time ช่วยเสริมข้อมูลที่ sensor ไม่ครอบคลุม [source: web research] |
| GeoAI Decision Support | แปลงข้อมูลน้ำท่วมเป็น preparedness priorities ระดับตำบล [source: web research] |

# 7. Screens & Flows

## 7.1 Navigation Structure

แอป FloodWise ใช้ Bottom Navigation Bar 5 tabs: 🏠 หน้าหลัก (Alert), 🗺️ แผนที่ (Route), 🆘 ช่วยเหลือ (Help), 🏢 SME (Planner), ⚙️ เพิ่มเติม (More) [source: participant]

Tab "เพิ่มเติม" ประกอบด้วย: รายงานจากชุมชน, เบอร์ฉุกเฉิน, ข่าวสาร/ความรู้, ตั้งค่าแจ้งเตือน, โปรไฟล์, เกี่ยวกับแอป

รวมทั้งหมด 15 หน้าจอ + 4 Notification Designs [source: participant]

## 7.2 Screen Descriptions

Screen 0 — Onboarding & Consent: หน้าแรกแสดงโลโก้ FloodWise, รายการ permissions ที่ต้องการ (ตำแหน่ง, แจ้งเตือน, กล้อง) พร้อมคำอธิบายเหตุผลแต่ละข้อ, checkbox ยินยอม PDPA (ไม่ pre-checked), ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว, และปุ่มเลือกบทบาท (ประชาชน/SME/ผู้ประสานงาน) เพื่อแสดง UI ที่เหมาะสม [source: participant]

Screen 1 — Flood Alert Home: Status banner บนสุดแสดงสถานะรวมที่แย่ที่สุดของทุกพื้นที่ ด้านล่างเป็น Location cards (สูงสุด 3+ ตำแหน่ง) แต่ละ card แสดง: ชื่อสถานที่, ไอคอน, สีระดับความเสี่ยง (🟢🟡🟠🔴), ระดับน้ำ (ซม.), แนวโน้ม (↑ขึ้น —คงที่ ↓ลง), คาดการณ์ระดับน้ำและเวลา, แหล่งข้อมูล + เวลาอัปเดต มีปุ่ม "เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวัง" และ legend ระดับความเสี่ยง [source: participant]

Screen 1.1 — Location Detail: แสดงระดับความเสี่ยงขนาดใหญ่ด้านบน, ระดับน้ำปัจจุบัน + คาดการณ์ + เวลา, กราฟระดับน้ำ 24 ชม. (เส้นทึบ = ข้อมูลจริง, เส้นประ = คาดการณ์), คำแนะนำที่เปลี่ยนตามระดับ (เช่น เตรียมของ/ยกของ/ตรวจเส้นทาง/ชาร์จโทรศัพท์), ปุ่มลิงก์ไป Smart Route, แหล่งข้อมูล + timestamp + disclaimer คาดการณ์ [source: participant]

Screen 2 — Smart Route: Vehicle selector ด้านบน (รถเก๋ง/กระบะ/เรือ) กดเลือกจะ recalculate เส้นทาง, แผนที่แสดง flood overlay สีตามระดับน้ำ (ฟ้าอ่อน 5-15cm, ส้ม 15-40cm, แดง >40cm), เส้นทางปลอดภัยสีเขียว, ช่องใส่จุดเริ่มต้น-ปลายทาง, แสดงระยะทาง + เวลา + จำนวนจุดน้ำท่วมที่หลีกเลี่ยง, ปุ่ม "เริ่มนำทาง", disclaimer "เส้นทางเป็นคำแนะนำ" + badge "ข้อมูลจำลอง" เมื่อใช้ simulated data [source: participant]

Screen 3 — Emergency Help: เบอร์สายด่วน 1784 อยู่บนสุดพร้อมปุ่มโทร 1-tap, ด้านล่างเป็นฟอร์มขอช่วยเหลือ: ปุ่มประเภทคำขอ 6 แบบ (เรือ/รถยกสูง/อาหาร/น้ำดื่ม/ยา/อพยพ) เป็น icon ขนาดใหญ่เลือกได้หลายอัน, ตำแหน่ง GPS อัตโนมัติ (แก้ไขได้), จำนวนผู้ประสบภัย (+/- stepper), checkbox กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ/เด็กเล็ก/สัตว์เลี้ยง), ช่องรายละเอียดเพิ่มเติม (text), แนบรูปภาพ (ถ่ายใหม่หรือเลือกจาก gallery), ปุ่มส่งขนาดใหญ่สีแดง, disclaimer ท้ายฟอร์ม [source: participant]

Screen 3.1 — Help Request Status: แสดง request ID + เวลาส่ง, progress bar 4 ขั้น (📩→✅→🚒→✅) มีเครื่องหมายบอกขั้นปัจจุบัน, หมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ (เช่น "เรือกำลังเดินทาง คาดว่าถึงใน 20 นาที"), สรุปรายละเอียดที่ส่ง, ปุ่มโทรหาเจ้าหน้าที่ + ปุ่มโทร 1784 [source: participant]

Screen 4A — SME Dashboard: ทักทายชื่อธุรกิจ, alert banner ถ้ามีสาขาเสี่ยง, แสดง Branch cards แต่ละสาขาพร้อม: ชื่อ, ระดับความเสี่ยง (สี), จำนวนสินค้า, มูลค่ารวม, เวลาเหลือก่อนน้ำท่วม, เวลาขนย้ายรวม, สถานะ (✅ มีเวลาเพียงพอ / ⚠️ เวลาไม่พอ), ปุ่ม "ดูแผนขนย้าย" [source: participant]

Screen 4B — Move Checklist: ด้านบนแสดง progress bar เปรียบเทียบเวลาเหลือ vs เวลาขนย้ายรวม มีเปอร์เซ็นต์ที่ขนได้, รายการสินค้าเรียงตาม Priority Score แต่ละรายการแสดง: ลำดับ, ชื่อสินค้า, มูลค่า, ระดับความสำคัญ (สี), เวลาขนย้าย, ประเภทรถ, มี "เส้นตัดเวลา" เป็นเส้นประบอกว่ารายการด้านล่างอาจไม่ทัน, checkbox ให้ tick เมื่อขนแล้ว (track progress), สูตรที่ใช้แสดงท้ายหน้า [source: participant]

Screen 5 — Response Dashboard (Web): Layout แบบ split view — ซ้ายเป็น list คำขอ (filter ตามสถานะ/ความเร่งด่วน) แต่ละ card แสดง: request ID, ระดับความเร่งด่วน (สี), ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง, ตำแหน่ง, เวลารอ, ปุ่มโทร + รับเรื่อง; ขวาเป็นแผนที่แสดง pin คำขอสีตามสถานะ (แดง=รอ, เหลือง=กำลังช่วย, เขียว=สำเร็จ) + สถิติสรุป (เวลาตอบกลับเฉลี่ย, ประเภทที่ขอมากสุด, สัดส่วนกลุ่มเปราะบาง), auto-sort ตามคะแนนความเร่งด่วน, update ทุก 30 วินาที, responsive สำหรับ desktop + tablet [source: participant]

Screen S1-A — Community Reports Feed: toggle ระหว่าง Feed view และ Map view, รายการรายงานเรียงตามเวลา แต่ละรายการแสดง: รูปภาพ (ถ้ามี), คำอธิบาย, ระยะห่างจากผู้ใช้, ผู้ส่ง ("ผู้ใช้ FloodWise" — ไม่เปิดเผยชื่อ), เวลา, จำนวนคนยืนยัน, disclaimer "รายงานจากชุมชน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน", ปุ่ม "ส่งรายงาน" [source: participant]

Screen S1-B — Community Reports Map: pin รายงานบนแผนที่ กดดูรายละเอียด, ปุ่ม "ส่งรายงาน" [source: participant]

Screen S1-C — Create Report: ตำแหน่ง GPS (แก้ไขได้), 6 ประเภทรายงาน (น้ำท่วม/ถนนปิด/อันตราย/น้ำลด/ร้านค้าเปิด-ปิด/อื่นๆ), ช่องระดับน้ำพร้อม "เทียบง่ายๆ" (ข้อเท้า ~10cm, เข่า ~40cm, เอว ~80cm), ช่องอธิบายสถานการณ์, แนบรูปภาพ (ถ่าย/เลือก), ข้อความ "ไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่ง" [source: participant]

Screen S2 — Emergency Contacts: 3 กลุ่ม: (1) สายด่วนระดับชาติ (1784 ภัยพิบัติ, 199 ดับเพลิง, 1669 แพทย์ฉุกเฉิน, 191 ตำรวจ, 1130 การไฟฟ้า), (2) หน่วยงานท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/รพ. — แสดงตาม GPS), (3) มูลนิธิกู้ภัย (ร่วมกตัญญู 1600, ปอเต็กตึ๊ง 1418) + สายด่วนสุขภาพจิต 1323, แต่ละรายการมีปุ่ม "โทรเลย" 1-tap + เวลาทำการ, ค้นหาได้, แสดงวันที่อัปเดตเบอร์ [source: participant]

Screen S3-A — News (สถานการณ์): ข่าว real-time จากแหล่งทางการ, badge สี (🔴 ด่วน, 🟡 ติดตาม, 🟢 ข่าวดี), แต่ละข่าวแสดง source + timestamp, ข่าวศูนย์อพยพมีปุ่มดูแผนที่, อัปเดตอัตโนมัติทุก 15 นาที [source: participant]

Screen S3-B — Knowledge (ความรู้): บทความแบ่ง 3 ช่วง: (ก่อนน้ำท่วม) เตรียมกระเป๋าฉุกเฉิน, เตรียมบ้าน, SME แผนอพยพสินค้า; (ระหว่าง) ความปลอดภัยไฟฟ้า, การอพยพ, สัตว์อันตราย; (หลัง) ทำความสะอาด, สิทธิ์เยียวยา, แต่ละบทความแสดง "อ่าน X นาที", แหล่งข้อมูล: กรม ปภ., สภากาชาด, กรมควบคุมโรค [source: participant]

Screen S4 — Alert Settings: 5 กลุ่มตั้งค่า: (1) เปิด/ปิดหลัก, (2) ระดับที่รับแจ้งเตือน — 🔴 ฉุกเฉินแนะนำเปิดเสมอ, (3) เลือกพื้นที่, (4) ประเภทแจ้งเตือน (ระดับน้ำ/เส้นทางท่วม/รายงานชุมชน/ข่าว/SME สาขา), (5) รูปแบบ (Push/เสียง/สั่น/เสียงดังพิเศษทะลุโหมดเงียบสำหรับฉุกเฉิน), โหมดห้ามรบกวนที่ยกเว้นระดับฉุกเฉิน 🔴 [source: participant]

## 7.3 Push Notification Designs (4 Types)

- Risk Level Change: แจ้งเมื่อระดับเปลี่ยน เช่น "พื้นที่ 'บ้านรังสิต' เปลี่ยนเป็นระดับเสี่ยงสูง — ระดับน้ำ 28 ซม." [source: participant]

- Emergency Alert: "พื้นที่ 'บ้านรังสิต' ระดับฉุกเฉิน — คาดว่าน้ำจะสูง 50+ ซม. ใน 2 ชม. กดเพื่อดูเส้นทางอพยพ" [source: participant]

- Help Status Update: "คำขอ #042 อัปเดต: รับเรื่องแล้ว — เรือกำลังเดินทาง คาดว่าถึงใน 20 นาที" [source: participant]

- SME Alert: "'โกดัง A รังสิต' เสี่ยงสูง! เวลาเหลือ ~6 ชม. แต่ต้องใช้ขนย้าย 8 ชม. — กดดูแผนขนย้าย" [source: participant]

## 7.4 User Flows

Flow 1 — ประชาชนเตรียมอพยพ (สมศรี): เปิดแอป → เห็นหน้า Alert (🟠 เสี่ยงสูง) → กด card "บ้านรังสิต" → เห็นรายละเอียด + กราฟ + คำแนะนำ → กด "ดูเส้นทางปลอดภัย" → Smart Route: เลือกรถยนต์ → เห็นเส้นทาง → กด "เริ่มนำทาง" (4 taps) [source: participant]

Flow 2 — ผู้สูงอายุขอช่วยเหลือ (ลุงสมชาย): เปิดแอป → กด tab 🆘 → เลือก "อพยพ" → GPS อัตโนมัติ → ใส่ 1 คน → ✅ ผู้สูงอายุ → กด "ส่งคำขอ" → เห็นสถานะ (5 taps) [source: participant]

Flow 3 — SME วางแผนขนย้าย (คุณนิด): เปิดแอป → กด tab 🏢 → เห็น dashboard สาขา (โกดัง A 🟠) → กด "ดูแผนขนย้าย" → เห็น checklist + เส้นตัดเวลา → tick รายการที่ขนแล้ว (3 taps) [source: participant]

Flow 4 — ผู้ประสานงานจัดการคำขอ (พี่ต้น): เปิด Dashboard → เห็นคำขอทั้งหมด → Filter "เร่งด่วน" + "กลุ่มเปราะบาง" → กดคำขอ #042 → กด "โทร" ยืนยัน → กด "รับเรื่อง" → พิมพ์หมายเหตุ (5 clicks) [source: participant]

## 7.5 Design Principles

- Large Touch Targets: ปุ่ม ≥ 48dp สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (มือสั่น/เครียด) [source: participant]

- High Contrast: ข้อความชัดบนพื้นหลังทุกสภาพแสง [source: participant]

- Minimal Steps: ≤ 3-5 taps ถึงฟังก์ชันหลัก [source: participant]

- Source Transparency: แสดงแหล่งข้อมูล + เวลาอัปเดตทุกจุด [source: participant]

- Offline-Aware: แจ้งชัดเจนเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต แสดงข้อมูลล่าสุด [source: participant]

## 7.6 Color System

| Element | Hex Code |
| --- | --- |
| ปกติ (Safe) — เขียว | #4CAF50 |
| เฝ้าระวัง (Watch) — เหลือง | #FFC107 |
| เสี่ยงสูง (Alert) — ส้ม | #FF9800 |
| ฉุกเฉิน (Emergency) — แดง | #F44336 |
| น้ำตื้น 5-15cm — ฟ้าอ่อน | #90CAF9 |
| น้ำกลาง 15-40cm — ส้มอ่อน | #FFB74D |
| น้ำลึก >40cm — แดงเข้ม | #E53935 |
| เส้นทางปลอดภัย — เขียวสด | #00C853 |
| Primary Action — น้ำเงิน | #1976D2 |
| Emergency Action — แดงสด | #D32F2F |

# 8. Architecture / How It Works

## System Layers

| Layer | เทคโนโลยี | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Mobile + Web) | Flutter | Codebase เดียว iOS + Android + Web; มี packages สำหรับ Maps, GPS, Push Notification [source: web research] |
| Backend | Firebase (Firestore + Auth + Cloud Functions + FCM) | Serverless ลดเวลา setup; Real-time database; FCM สำหรับ Push; ฟรีในระดับ prototype [source: web research] |
| Map & Routing | Longdo Map API (หลัก) + OpenStreetMap (เสริม) | Longdo Map = แผนที่ไทยครอบคลุมที่สุด; OSM = open-source [source: web research] |
| Data Processing | Python (FastAPI) | ดึงข้อมูลจาก API ภาครัฐ, คำนวณระดับความเสี่ยง, คำนวณเส้นทาง, SME logic [source: participant] |
| AI/ML (Phase 2) | LSTM / Bi-LSTM | พยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้า 6-48 ชม. (accuracy 96%+) [source: web research] |
| Hosting | Firebase Hosting + Google Cloud Run | Scalable, pay-as-you-go, free tier เพียงพอ [source: web research] |

## Data Flow

ข้อมูลไหลจาก External Data Sources (ThaiWater/RID/TMD) → Python FastAPI (ดึง + ประมวลผลทุก 15 นาที → แปลงเป็นระดับความเสี่ยง 4 ขั้น + flood overlay data) → Firebase Firestore (เก็บ real-time) → Flutter App / Web Dashboard (แสดงผล + Push Notification ผ่าน FCM) [source: participant]

## Open Source Resources

| Resource | ใช้สำหรับ |
| --- | --- |
| thaiwater (GitHub: gain9999) | ดึงข้อมูลน้ำ/อากาศจากหน่วยงานรัฐไทย [source: web research] |
| waterways (GitHub: oadtz) | 3D map การไหลของน้ำจากข้อมูลสาธารณะ [source: web research] |
| databuri (Code for Thailand) | Python package รวม API ข้อมูลสาธารณะไทย [source: web research] |
| FloodPath (GitHub: Karthikshettyhub) | AI-Powered Flood Routing & Responder Dispatch [source: web research] |
| RiskN-ResQ (GitHub: Anvation-2026) | ระบบประเมินความเสี่ยง + จับคู่อาสาสมัคร + แนะนำเส้นทาง [source: web research] |
| afet_yonetim (GitHub: enesuzun2002) | Flutter disaster management app — GPS, รูปภาพ, Firebase [source: web research] |

## Data Model (8 Core Entities)

User, Location, FloodData, HelpRequest, SME_Business, SME_Inventory, SME_MoveChecklist, CommunityReport [source: participant]

# 9. Scope

## P0 — MUST HAVE (Hackathon 7 วัน)

| # | Feature | Persona |
| --- | --- | --- |
| F1 | Flood Alert — 4 ระดับ + Push Notification + แสดง source/timestamp | สมศรี (ประชาชน) |
| F2 | Smart Route — แผนที่น้ำท่วม + เส้นทางปลอดภัย + Vehicle filter (15/40cm) | สมศรี |
| F3 | Emergency Help — คำขอ + GPS + กลุ่มเปราะบาง + สถานะ 4 ขั้น + Disclaimer | ลุงสมชาย (ผู้สูงอายุ) |
| F4 | SME Flood Planner — สาขา + สินค้า + คำนวณเวลา + เช็กลิสต์ + เส้นตัดเวลา | คุณนิด (SME) |
| F5 | Response Dashboard — แผนที่ + list + filter + จัดลำดับ + ติดต่อกลับ (Web) | พี่ต้น (ผู้ประสานงาน) |

## P1 — SHOULD HAVE (ทำถ้ามีเวลาเหลือ)

| # | Feature |
| --- | --- |
| S1 | Community Reports — 6 ประเภท + นิรนาม + "คนยืนยัน" |
| S2 | Emergency Contacts — 3 กลุ่ม + 1-tap call + 1323 สุขภาพจิต |
| S3 | News & Knowledge — สถานการณ์ + ความรู้ 3 ช่วง |
| S4 | Alert Settings — 5 กลุ่มตั้งค่า + เสียงดังทะลุเงียบ |

## P2 — COULD HAVE (Phase 2 หลัง Hackathon)

| # | Feature | ระยะเวลาเพิ่ม |
| --- | --- | --- |
| C1 | AI Prediction (LSTM) | 4-8 สัปดาห์ |
| C2 | Transport Matching | 3-6 สัปดาห์ |
| C3 | เส้นทางขนส่ง SME | 2-4 สัปดาห์ |
| C4 | AI Damage Assessment | 6-10 สัปดาห์ |
| C5 | E-Voucher System (D2C Mesh) | 4-8 สัปดาห์ |
| C6 | Analytics Dashboard | 2-4 สัปดาห์ |

## Explicit Out of Scope

| # | รายการ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| W1 | ระบบควบคุมประตูน้ำ/ปั๊มน้ำ | ต้องการ hardware + อนุญาต [source: participant] |
| W2 | Drone สำรวจพื้นที่ | ต้องการ hardware + ใบอนุญาตบิน [source: participant] |
| W3 | ระบบประกันภัย/เคลมความเสียหาย | ประเด็นกฎหมายการเงินซับซ้อน [source: participant] |
| W4 | ระบบบริจาค/ระดมทุน | มีแพลตฟอร์มอื่นทำอยู่แล้ว [source: participant] |
| W5 | ฟังก์ชันแชทระหว่างผู้ใช้ | มี LINE/Facebook อยู่แล้ว [source: participant] |

# 10. Success Criteria

## Hackathon Success (7 วัน)

| Metric | Target |
| --- | --- |
| MUST HAVE features สำเร็จ | 5/5 ฟังก์ชัน [source: participant] |
| Demo Scenario ผ่าน | 4/4 personas [source: participant] |
| ข้อมูลจริงอย่างน้อย 1 แหล่ง | ThaiWater API เชื่อมต่อสำเร็จ [source: participant] |
| PDPA Compliance พื้นฐาน | Consent flow + Privacy Notice [source: participant] |
| UX Walkthrough | ≤ 3 taps ถึงฟังก์ชันหลัก [source: participant] |

## Post-Hackathon Success (3-6 เดือน)

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Monthly Active Users | 5,000+ [source: assumption] |
| SME Subscribers (paid) | 100+ (break-even) [source: assumption] |
| Help Request → Response Rate | ≥ 70% ได้รับการตอบกลับ [source: assumption] |
| SME ที่สร้าง Checklist สำเร็จ | ≥ 60% ของ SME ที่ลงทะเบียน [source: assumption] |
| Community Reports / วัน (ช่วงน้ำท่วม) | 50+ รายงาน/วัน [source: assumption] |
| NPS (Net Promoter Score) | ≥ 40 [source: assumption] |

# 11. Team Composition

## Structure: 5 Persons

| Role | จำนวน | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- |
| Product Lead / Domain Expert | 1 | Vision, scope, testing, demo scenarios, presentation, daily standup [source: participant] |
| Frontend Dev A — Citizen App | 1 | F1 Flood Alert, F2 Smart Route, F3 Emergency Help, S1-S4 [source: participant] |
| Frontend Dev B — SME + Dashboard | 1 | F4 SME Flood Planner, F5 Response Dashboard (Web) [source: participant] |
| Backend / Data Developer | 1 | ThaiWater pipeline, risk calculation, route engine, help priority scoring, SME logic [source: participant] |
| UI/UX Designer | 1 | Design system, all mockups, usability testing Day 6, pitch deck [source: participant] |

## Required Skills

| ทักษะ | Dev A | Dev B | Backend | Designer | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flutter / Dart | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | — |
| Firebase | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | — | — |
| Python / FastAPI | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | — | — |
| Map SDK | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | — | — |
| UI/UX Design | ⭐ | ⭐ | — | ⭐⭐⭐ | ⭐ |

## Communication & Workflow

- Daily standup 09:00 (15 min), Quick review 17:00 (15 min) [source: participant]

- Tools: GitHub (branch per feature), LINE, Figma, Trello/Notion, Google Drive [source: participant]

- Branch strategy: main → develop → feature branches → merge daily → release Day 7 [source: participant]

# 12. Timeline

## Phase 1: Hackathon (7 วัน)

| วัน | กิจกรรม | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Setup (Flutter + Firebase + Map API); Wireframe | โครงสร้าง + Wireframe [source: participant] |
| Day 2 | F1: Flood Alert — ดึงข้อมูล ThaiWater + ระดับความเสี่ยง + Push | ✅ Flood Alert MVP [source: participant] |
| Day 3 | F2: Smart Route — Flood overlay + Vehicle filter + Route | ✅ Smart Route MVP [source: participant] |
| Day 4 | F3: Emergency Help — ฟอร์ม + GPS + กลุ่มเปราะบาง + สถานะ | ✅ Emergency Help MVP [source: participant] |
| Day 5 | F4: SME Planner — สาขา + สินค้า + คำนวณเวลา + เช็กลิสต์ | ✅ SME Planner MVP [source: participant] |
| Day 6 | F5: Response Dashboard + SHOULD HAVEs + Integration testing | ✅ Dashboard + เสริม [source: participant] |
| Day 7 | Bug fixes, UX polish, สถานการณ์จำลอง, Demo presentation | ✅ Prototype พร้อม [source: participant] |

## Phase 2: Post-Hackathon (6 เดือน)

| Phase | ระยะเวลา | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 2a | เดือนที่ 1-2 | ต่อยอด prototype → MVP จริง; เชื่อมข้อมูลจริงทั้งหมด; ทดสอบ SME 10-20 ราย [source: assumption] |
| 2b | เดือนที่ 3-4 | Launch beta; เป้า 1,000 MAU + 20 SME subscribers; เพิ่ม AI Prediction [source: assumption] |
| 2c | เดือนที่ 5-6 | Scale + Monetize; เป้า 5,000 MAU + 100 SME subscribers (break-even); เพิ่ม Transport Matching [source: assumption] |

# 13. Key Risks & Mitigations

| # | ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางลดเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Scope creep |