# Stage 5 — Team Formation Document

# Project: FloodWise — รู้ทันน้ำ เตรียมพร้อมก่อนภัย

# 1. Team Structure Overview

## ทีม FloodWise — 5 คน

┌──────────────────┐
                    │   Product Lead   │
                    │   (PM / Domain)  │
                    │     1 คน         │
                    └────────┬─────────┘
                             │
            ┌────────────────┼────────────────┐
            │                │                │
   ┌────────▼────────┐ ┌────▼──────────┐ ┌───▼─────────┐
   │  Frontend Dev   │ │  Backend/Data │ │  UI/UX      │
   │  (Flutter)      │ │  Dev          │ │  Designer   │
   │  2 คน           │ │  1 คน         │ │  1 คน       │
   └─────────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘

# 2. Role Definitions & Responsibilities

## Role 1: Product Lead / Domain Expert (1 คน)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| บทบาทหลัก | เจ้าของ Vision, ตัดสินใจ scope/priority, ประสานงานทีม, ทดสอบกับผู้ใช้ |
| ทักษะที่ต้องมี | Project management, ความเข้าใจด้านภัยพิบัติ/น้ำท่วม, การสื่อสาร, UX thinking |
| ทักษะที่ควรมี | ประสบการณ์ประสานงานกับ อปท./หน่วยกู้ภัย, ความรู้เรื่อง SME |
| ความรับผิดชอบรายวัน | Daily standup (15 นาที), ตรวจสอบ progress, ตัดสินใจ trade-off, เตรียม demo, ทดสอบแอป |

งานตาม Day-by-Day Plan:

| วัน | งานหลัก |
| --- | --- |
| Day 1 | Finalize wireframe ร่วมกับ Designer; กำหนด acceptance criteria; เตรียมข้อมูลจำลอง (demo data) |
| Day 2 | ตรวจสอบ Flood Alert — ระดับความเสี่ยงถูกต้องไหม; เขียน notification copy ภาษาไทย |
| Day 3 | ทดสอบ Smart Route — เส้นทางสมเหตุสมผลไหม; ตรวจ vehicle filter logic |
| Day 4 | ออกแบบ Emergency Help flow — disclaimer wording; ทดสอบ UX กับคนนอกทีม 2-3 คน |
| Day 5 | ตรวจสอบ SME Planner — สูตรจัดลำดับขนย้ายถูกต้องไหม; เตรียม demo scenario SME |
| Day 6 | ทดสอบ Response Dashboard; ตรวจ end-to-end flow ทั้ง 4 scenarios |
| Day 7 | ซ้อม Demo presentation; เตรียม pitch deck; Bug triage (ตัดสินใจว่า fix อะไร) |

## Role 2: Frontend Developer — Flutter (2 คน)

แบ่งงานเป็น Dev A (Citizen-facing) และ Dev B (SME + Dashboard):

| หัวข้อ | Dev A — Citizen App | Dev B — SME + Dashboard |
| --- | --- | --- |
| บทบาท | พัฒนาหน้าจอฝั่งประชาชน | พัฒนาหน้าจอ SME + Response Dashboard (Web) |
| ทักษะที่ต้องมี | Flutter, Dart, Firebase Auth/Firestore, Google Maps/Longdo SDK, Push Notification (FCM) | Flutter, Dart, Firebase, Responsive Web, Data table/list management |
| ทักษะที่ควรมี | Map overlay/polyline, Geolocation plugin | Chart/visualization, Form validation, Web deployment |

งานตาม Day-by-Day Plan:

| วัน | Dev A (Citizen) | Dev B (SME + Dashboard) |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Setup Flutter project + Firebase; สร้าง App shell (navigation, auth, theme); Map integration | ร่วม setup project; สร้าง SME mode skeleton; Response Dashboard (web) skeleton |
| Day 2 | F1: Flood Alert — หน้า home แสดงระดับความเสี่ยง, location list, Push Notification | สร้าง shared components (risk badge, status chip, location picker) |
| Day 3 | F2: Smart Route — Flood overlay บนแผนที่, vehicle filter, route display | F4 (เริ่ม): SME branch registration form, branch list + risk display |
| Day 4 | F3: Emergency Help — แบบฟอร์มคำขอ, GPS auto, vulnerable checkboxes, photo upload, status tracking | F4 (ต่อ): Inventory management, move time calculator, priority checklist generation |
| Day 5 | Emergency Help polish + Community Reports (S1) ถ้าทัน | F4 (เสร็จ): SME time comparison (เวลาเหลือ vs เวลาขนย้าย), checklist UI |
| Day 6 | เบอร์ฉุกเฉิน (S2) + ข่าวสาร (S3) + ตั้งค่าแจ้งเตือน (S4) | F5: Response Dashboard — แผนที่คำขอ, list view, filter/sort, status update, contact button |
| Day 7 | Bug fixes, UX polish, demo flow testing | Bug fixes, Dashboard polish, responsive testing |

## Role 3: Backend / Data Developer (1 คน)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| บทบาทหลัก | ดึงข้อมูลจาก API ภาครัฐ, ประมวลผลระดับความเสี่ยง, คำนวณเส้นทาง, ออกแบบ Firestore schema |
| ทักษะที่ต้องมี | Python (FastAPI), Firebase Admin SDK, API scraping/integration, GIS basics (lat/lng, distance calculation) |
| ทักษะที่ควรมี | Data processing, caching strategies, ThaiWater/RID API experience |

งานตาม Day-by-Day Plan:

| วัน | งานหลัก |
| --- | --- |
| Day 1 | ออกแบบ Firestore schema (8 entities); Setup FastAPI server; ทดสอบเชื่อมต่อ ThaiWater API + กรมชลประทาน |
| Day 2 | Data Pipeline: ดึงข้อมูล ThaiWater → แปลงเป็นระดับความเสี่ยง 4 ขั้น → เขียนลง Firestore; Cron job อัปเดตทุก 15 นาที |
| Day 3 | Route Engine: รับข้อมูลน้ำท่วม → สร้าง flood overlay data; Route calculation (หลีกเลี่ยงจุดท่วม + vehicle filter) |
| Day 4 | Help Request API: Firestore triggers สำหรับสถานะ; Priority scoring (กลุ่มเปราะบาง + จำนวนคน + เวลารอ); Push notification เมื่อสถานะเปลี่ยน |
| Day 5 | SME Logic: สูตรจัดลำดับขนย้าย (มูลค่า × ความสำคัญ ÷ เวลาขนย้าย); คำนวณเวลาเหลือ vs เวลาขนย้ายรวม; สร้าง checklist อัตโนมัติ |
| Day 6 | เตรียม demo data (สถานการณ์จำลอง 4 scenarios); API testing; Caching + error handling |
| Day 7 | Performance testing; Bug fixes; ตรวจสอบ data freshness + source labels ถูกต้อง |

## Role 4: UI/UX Designer (1 คน)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| บทบาทหลัก | ออกแบบ UI ที่ใช้งานง่ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน, สร้าง design system, ทดสอบ usability |
| ทักษะที่ต้องมี | Figma, Mobile-first design, ออกแบบสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (large buttons, high contrast, clear hierarchy) |
| ทักษะที่ควรมี | Flutter widget knowledge (ช่วย dev ได้), Icon design, Thai typography, Accessibility |

งานตาม Day-by-Day Plan:

| วัน | งานหลัก |
| --- | --- |
| Day 1 | Design System: สี (risk levels: 🟢🟡🟠🔴), typography, button styles, icon set; Wireframe: ทุกหน้า (Flood Alert, Smart Route, Emergency Help, SME Planner, Dashboard) |
| Day 2 | High-fi mockup: Flood Alert home, Location list, Notification design; ส่ง assets ให้ Dev A |
| Day 3 | High-fi mockup: Smart Route map view, Vehicle selector, Route display; ส่ง assets ให้ Dev A |
| Day 4 | High-fi mockup: Emergency Help form, Vulnerable group selector, Status tracker; SME: Branch list, Inventory form; ส่ง assets ให้ Dev A + B |
| Day 5 | High-fi mockup: SME checklist view, Time comparison dashboard; Response Dashboard (web layout); ส่ง assets ให้ Dev B |
| Day 6 | Usability test: ทดสอบกับคนนอกทีม 3-5 คน; รวบรวม feedback; Quick fixes |
| Day 7 | Demo polish: Splash screen, App icon, Loading states; Pitch deck: ออกแบบ presentation slides |

# 3. Design Principles สำหรับ Emergency UI

| หลักการ | รายละเอียด | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Large Touch Targets | ปุ่มขนาดใหญ่ ≥ 48dp, เว้นระยะห่าง | ปุ่ม Emergency Help ขนาดใหญ่สีแดงกลางหน้าจอ |
| High Contrast | สีชัดเจนบนพื้นหลังทุกสภาพแสง | ข้อความขาวบนพื้นแดง (ฉุกเฉิน) |
| Minimal Steps | ≤ 3 tap ถึงฟังก์ชันหลัก | Home → Emergency Help → ส่งคำขอ (3 tap) |
| Clear Status | แสดงสถานะปัจจุบันชัดเจนเสมอ | Status bar สีตามระดับความเสี่ยงบนสุดหน้าจอ |
| Source Transparency | แสดงแหล่งข้อมูล + เวลาอัปเดตทุกจุด | "ข้อมูลจาก ThaiWater · อัปเดต 5 นาทีที่แล้ว" |
| Offline-Aware | แจ้งชัดเจนเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต | Banner "ออฟไลน์ — แสดงข้อมูลล่าสุดที่ดาวน์โหลด" |

# 4. Communication & Workflow

## 4.1 Daily Schedule (7 วัน Hackathon)

| เวลา | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 09:00 | 🔄 Daily Standup (15 นาที) — แต่ละคนรายงาน: ทำอะไรเมื่อวาน / จะทำอะไรวันนี้ / ติดขัดอะไร |
| 09:15 - 12:00 | 💻 Focus Work Block 1 (ไม่รบกวนกัน ยกเว้น blockers) |
| 12:00 - 13:00 | 🍜 พักเที่ยง |
| 13:00 - 17:00 | 💻 Focus Work Block 2 |
| 17:00 | 🔍 Quick Review (15 นาที) — demo สิ่งที่ทำเสร็จวันนี้, ปรับแผนพรุ่งนี้ |
| 17:15 - 20:00 | 💻 Focus Work Block 3 (ทำต่อตามความจำเป็น) |

## 4.2 Tools & Communication

| เครื่องมือ | ใช้สำหรับ |
| --- | --- |
| GitHub | Source control, branch per feature (f1-flood-alert, f2-smart-route, etc.) |
| LINE Group | Quick communication, แจ้ง blockers ด่วน |
| Figma | Design files, ส่ง assets, ตรวจ design |
| Trello / Notion | Task board (To Do → In Progress → Review → Done) |
| Google Drive | เอกสาร, demo data, presentation |

## 4.3 Git Branch Strategy

main
 ├── develop
 │   ├── f1-flood-alert        (Dev A, Day 2)
 │   ├── f2-smart-route        (Dev A, Day 3)
 │   ├── f3-emergency-help     (Dev A, Day 4)
 │   ├── f4-sme-planner        (Dev B, Day 3-5)
 │   ├── f5-response-dashboard (Dev B, Day 6)
 │   ├── backend-data-pipeline (Backend, Day 1-3)
 │   ├── backend-help-api      (Backend, Day 4)
 │   └── backend-sme-logic     (Backend, Day 5)
 │
 └── release (Day 7 — merge develop → release → main)

# 5. Risk Mitigation — Team Level

| ความเสี่ยง | แนวทาง |
| --- | --- |
| สมาชิกป่วย / ขาด 1 วัน | ทุกคนต้อง push code ทุกวัน; PM สามารถทำ basic testing/content ได้; Dev A ↔ Dev B สามารถช่วยกันได้ |
| Feature ทำไม่ทัน | ตัด SHOULD HAVE ออกก่อน; ถ้ายังไม่ทัน simplify MUST HAVE (เช่น Smart Route ใช้ข้อมูลจำลองแทนจริง) |
| API ภาครัฐล่ม | Backend เตรียม fallback data (cached/simulated); แสดง "ข้อมูลจำลอง" ชัดเจน |
| Merge conflict / Integration issues | Merge เข้า develop ทุกเย็น; Dev A + Dev B ใช้ shared components ตั้งแต่ Day 1 |
| Demo day bug | Day 7 เช้า = Bug fix เท่านั้น ไม่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่; เตรียม demo path ที่ทดสอบแล้ว 100% |

# 6. Skill Matrix — Self-Assessment Template

ใช้ตารางนี้ให้สมาชิกทีมประเมินตัวเอง เพื่อจัดบทบาทให้เหมาะสม:

| ทักษะ | Dev A | Dev B | Backend | Designer | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flutter / Dart | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | — |
| Firebase (Auth/Firestore/FCM) | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | — | — |
| Python / FastAPI | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | — | — |
| Map SDK (Google/Longdo/OSM) | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | — | — |
| API Integration / Scraping | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | — | — |
| UI/UX Design (Figma) | ⭐ | ⭐ | — | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
| GIS / Geolocation | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | — | — |
| Project Management | — | — | — | — | ⭐⭐⭐ |
| ภัยพิบัติ / Domain Knowledge | — | — | ⭐ | — | ⭐⭐⭐ |
| Presentation / Pitch | — | — | — | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

(⭐ = พื้นฐาน, ⭐⭐ = ปานกลาง, ⭐⭐⭐ = เชี่ยวชาญ)

# ── Carry-Forward Block ──

[Stage 1-4 Carry-Forward: Inherited]
[Stage 5 Additions:]
Team Size: 5 persons
Roles: PM/Domain (1), Frontend Flutter Dev A-Citizen (1), Frontend Flutter Dev B-SME+Dashboard (1), Backend/Data Python (1), UI/UX Designer (1)
Dev A owns: F1 Flood Alert, F2 Smart Route, F3 Emergency Help, S1-S4
Dev B owns: F4 SME Flood Planner, F5 Response Dashboard
Backend owns: Data pipeline (ThaiWater→Firestore), Risk calculation, Route engine, Help priority scoring, SME logic
Designer owns: Design system, All mockups, Usability testing, Pitch deck design
PM owns: Daily standup, Scope decisions, Demo scenarios, User testing, Presentation
Schedule: Standup 09:00 → Focus blocks → Review 17:00
Tools: GitHub (branches per feature), LINE, Figma, Trello/Notion, Google Drive
Branch Strategy: main → develop → feature branches → merge daily → release Day 7
Emergency UI Principles: Large targets ≥48dp, High contrast, ≤3 taps, Source transparency, Offline-aware
Risk Mitigation: Daily code push, Cut SHOULD before MUST, Fallback data ready, No new features Day 7
Sources: [user input], [project document], [web research], [assumption]