# 07 — Initiative Brief

# Project: FloodWise — รู้ทันน้ำ เตรียมพร้อมก่อนภัย

# Pillar: 🌪️ Resilience Communities

# Date: 28 October 2026

# Status: ✅ APPROVED — Ready for Inception

# 1. Executive Summary

FloodWise คือแอปพลิเคชันเตือนภัยน้ำท่วมที่ไม่หยุดแค่ "บอกว่าน้ำจะมา" แต่ช่วยผู้ใช้ทุกกลุ่มตัดสินใจและลงมือทำได้ทันที — ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเส้นทางอพยพ, ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ, เจ้าของ SME ที่ต้องวางแผนขนย้ายสินค้า ไปจนถึงอาสาสมัครกู้ภัยที่ต้องจัดลำดับความเร่งด่วน [source: participant]

## ทำไมต้อง FloodWise?

- ปัญหาน้ำท่วมสร้างความเสียหายซ้ำทุกปี — ปี 2024: 46.5 พันล้านบาท, ปี 2025 (พายุ Senyar): 40-500+ พันล้านบาท (297+ ผู้เสียชีวิต), ปี 2026: 16.72 พันล้านบาท [source: web research]

- ระบบเตือนที่มีอยู่ เตือนแล้วไม่บอกว่าต้องทำอะไร — ThaiWater, CheckWater, Rainmonitor ล้วนแสดงข้อมูลดิบโดยไม่มี Action Plan [source: web research]

- ไม่มีระบบใดที่ช่วย SME วางแผนขนย้ายสินค้าก่อนน้ำท่วม — ทั้งในไทยและต่างประเทศ ยังเป็น Blue Ocean [source: web research, assumption]

- ไม่มีระบบ Safe Routing ตามประเภทยานพาหนะ — คุณสมบัติที่ยังไม่มีในตลาด [source: web research, assumption]

## FloodWise แก้ปัญหาอย่างไร?

รวม 5 ฟังก์ชันหลักไว้ในแอปเดียว: เตือนภัย → เส้นทางปลอดภัย → ขอความช่วยเหลือ → วางแผนธุรกิจ → จัดการกู้ภัย ทำให้เป็น "แอปเดียวจบ" สำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้ในสถานการณ์น้ำท่วม [source: participant]

# 2. Decision Log — การตัดสินใจสำคัญทั้งหมด

| # | การตัดสินใจ | Stage | เหตุผล | แหล่ง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | เลือก Pillar: 🌪️ Resilience Communities | Step 0 | ตรงกับปัญหาน้ำท่วมที่ต้องการแก้ | [source: participant] |
| D2 | ชื่อโปรเจกต์: FloodWise — รู้ทันน้ำ เตรียมพร้อมก่อนภัย | Stage 1 | ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ตั้งชื่อ | [source: participant] |
| D3 | กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม: ประชาชน, ผู้สูงอายุ/เปราะบาง, SME, ผู้ประสานงานกู้ภัย | Stage 1 | ครอบคลุมทุกผู้มีส่วนได้เสียในสถานการณ์น้ำท่วม | [source: participant] |
| D4 | ระดับความเสี่ยง 4 ขั้น: 🟢 ปกติ → 🟡 เฝ้าระวัง → 🟠 เสี่ยงสูง → 🔴 ฉุกเฉิน | Stage 1 | ผู้เข้าร่วมกำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานการเตือนภัยสากล | [source: participant] |
| D5 | Vehicle-Aware Routing: รถเก๋ง >15cm, กระบะ >40cm, เรือ = ทางน้ำหลัก | Stage 1 | ผู้เข้าร่วมกำหนดตามความเป็นจริงของรถแต่ละประเภท | [source: participant] |
| D6 | SME Priority Formula: มูลค่า × ความสำคัญ ÷ เวลาขนย้าย | Stage 4 | จัดลำดับขนย้ายสินค้าที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อน | [source: participant] |
| D7 | ต้องแสดง Disclaimer ว่าการส่งคำขอไม่รับประกันการช่วยเหลือทันที | Stage 1 | ผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้ | [source: participant] |
| D8 | แยกข้อมูลจริง/จำลองให้ชัดเจนเสมอ | Stage 1 | ผู้เข้าร่วมกำหนดเป็นหลักการตั้งแต่ต้น | [source: participant] |
| D9 | Tech Stack: Flutter + Firebase + Longdo Map/OSM + Python FastAPI | Stage 3 | Cross-platform, serverless, free tier เพียงพอ, มี open source tools สำหรับข้อมูลน้ำไทย | [source: web research] |
| D10 | Freemium Model: Free (ประชาชน) / ฿299-599 (SME Basic) / ฿1,499-2,999 (SME Pro) | Stage 3 | ให้ประชาชนเข้าถึงฟรี + SME จ่ายได้ + Break-even ที่ ~100 subscribers | [source: assumption] |
| D11 | MoSCoW: 5 MUST + 4 SHOULD + 6 COULD + 5 WON'T | Stage 4 | Scope ให้ทำได้จริงใน 7 วัน hackathon + มี roadmap ชัดเจน | [source: participant] |
| D12 | ทีม 5 คน: PM(1) + Frontend Flutter(2) + Backend Python(1) + UI/UX(1) | Stage 5 | ขนาดเล็กสุดที่ส่งมอบ 5 MUST HAVEs ใน 7 วัน | [source: web research, assumption] |
| D13 | Navigation: 5-tab Bottom Nav (Alert, Map, Help, SME, More) | Stage 6 | ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน เข้าถึงได้ ≤3-5 taps | [source: participant] |
| D14 | PDPA: ขอ explicit consent แยกสำหรับ GPS + ข้อมูลสุขภาพ (Sensitive Data) | Stage 3 | ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | [source: web research] |
| D15 | Help Status Flow: 📩 ส่งแล้ว → ✅ รับเรื่องแล้ว → 🚒 กำลังช่วยเหลือ → ✅ สำเร็จ | Stage 4 | ผู้ใช้เห็นความคืบหน้าชัดเจน ลดความกังวล | [source: participant] |
| D16 | Emergency Contacts รวม 1323 สายด่วนสุขภาพจิต | Stage 6 | ภัยพิบัติส่งผลกระทบจิตใจ ต้องดูแลด้วย | [source: web research] |
| D17 | Community Reports: ไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่ง + มีระบบ "คนยืนยัน" | Stage 6 | ปกป้อง privacy + กรองความน่าเชื่อถือ | [source: participant] |

# 3. Corrections Log

| # | สิ่งที่เปลี่ยนแปลง | Stage | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | เพิ่ม SHOULD HAVE Mockups | Stage 6 | [correction: Stage 6 เดิมมี 9 หน้าจอ (MUST HAVE เท่านั้น) → เพิ่มอีก 7 หน้าจอ SHOULD HAVE ตามคำขอผู้เข้าร่วม รวมเป็น 15+1 หน้าจอ] |

# 4. Stages Completed

| Stage | ชื่อ | สถานะ | Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 0 | Pillar Selection & Idea | ✅ เสร็จ | (ในบทสนทนา) |
| Stage 1 | Intent Capture & Framing | ✅ เสร็จ | 01 — Intent Capture |
| Stage 2 | Market Research | ✅ เสร็จ | 02 — Market Research |
| Stage 3 | Feasibility & Constraints | ✅ เสร็จ | 03 — Feasibility & Constraints |
| Stage 4 | Scope Definition | ✅ เสร็จ | 04 — Scope Definition |
| Stage 5 | Team Formation | ✅ เสร็จ | 05 — Team Formation |
| Stage 6 | Rough Mockups | ✅ เสร็จ | 06 — Rough Mockups + SHOULD HAVE Mockups |
| Stage 7 | Approval & Handoff | ✅ เสร็จ | 07 — Initiative Brief (เอกสารนี้) |
| Stage 8a | Content Document | ⏳ ถัดไป | — |
| Stage 8b | Summary Presentation | ⏳ ถัดไป | — |

Stages Skipped: ไม่มี — ทุก Stage รันครบ (Project Type = Greenfield + มี UI component)

# 5. Assumption Status — Final

| # | สมมติฐาน | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ThaiWater API เข้าถึงได้ฟรีสำหรับ prototype | ✅ ยอมรับ | มี open source tools ยืนยันบางส่วน [source: web research]; ต้องทดสอบจริง Day 1 |
| A2 | SME ยินดีกรอกข้อมูลสินค้า/สาขา | ✅ ยอมรับ | ลดเสี่ยงด้วย template + UX ง่าย; ต้องทดสอบกับ SME จริง |
| A3 | อินเทอร์เน็ตในพื้นที่น้ำท่วมใช้ได้ | ✅ ยอมรับ | ออกแบบ offline-aware UI; แสดงข้อมูลล่าสุดที่ดาวน์โหลด |
| A4 | หน่วยกู้ภัยยินดีใช้ Response Dashboard | ✅ ยอมรับ | ต้องทดสอบ; Dashboard ไม่ทดแทน LINE แต่เสริม |
| A5 | ข้อมูลจำลองแสดง concept ได้ | ✅ ยอมรับ | แยกข้อมูลจำลอง/จริงชัดเจนด้วย badge |
| A6 | ทีม 5 คนมีทักษะเพียงพอ | ✅ ยอมรับ | ต้องจัดทีมจริง; มี Skill Matrix ช่วยจับคู่ |
| A7 | ขนาดตลาด 10-20M + 500K+ SME | ✅ ยอมรับ | ประมาณการคร่าวๆ เพียงพอสำหรับ hackathon [source: assumption] |
| A8 | Break-even ~100 SME subscribers | ✅ ยอมรับ | คำนวณจากสมมติฐาน; ต้อง validate pricing กับ SME จริง [source: assumption] |

สถานะ: ✅ ทุกข้อได้รับการยอมรับ โดยผู้เข้าร่วม เมื่อ 28 ต.ค. 2026

# 6. Product Lead Reviewer Pass — Results

| เกณฑ์ | สถานะ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| Completeness | ✅ ผ่าน | Stage 1-6 ครบ; Carry-Forward Block ทุก stage; 15 หน้าจอ + 4 Notification designs |
| Consistency | ✅ ผ่าน | Risk levels (🟢🟡🟠🔴), Vehicle filter (15/40cm), SME formula, Team size (5), Tech stack — สอดคล้องกันทุก stage |
| Traceability | ✅ ผ่าน | F1-F5 + S1-S4 ทุกข้อ trace กลับไป Intent Statement ได้ (ดู Traceability Matrix) |
| Feasibility Alignment | ✅ ผ่าน | 5 MUSTs ใน 7 วัน + 5 คน + ฿0-3K budget สอดคล้องกับ Stage 3 assessment (7.5/10 GO) |

# 7. Next Steps — Inception Phase (Phase 2)

## 7.1 ทำทันที (ภายใน 48 ชม. ก่อน Hackathon)

| # | สิ่งที่ต้องทำ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | จัดทีม 5 คนจริง ตาม Skill Matrix | PM | ทีมพร้อม + assign บทบาท |
| N2 | ทดสอบ ThaiWater API / open source tools | Backend Dev | ยืนยันว่าดึงข้อมูลได้จริง |
| N3 | สมัคร Longdo Map API / Google Maps API | Backend Dev | API Key พร้อมใช้ |
| N4 | Setup GitHub repo + Flutter project + Firebase | Dev A + B | โครงสร้างพร้อม Day 1 |
| N5 | เตรียม demo data สำหรับ 4 scenarios | PM + Backend | ข้อมูลจำลองที่สมจริง |

## 7.2 ระหว่าง Hackathon (7 วัน)

ตาม Day-by-Day Plan จาก Stage 5:

- Day 1: Setup + Wireframe → Day 2: F1 Alert → Day 3: F2 Route → Day 4: F3 Help → Day 5: F4 SME → Day 6: F5 Dashboard + SHOULD HAVEs → Day 7: Polish + Demo

## 7.3 หลัง Hackathon (3-6 เดือน)

| Phase | ระยะเวลา | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| Phase 2a | เดือนที่ 1-2 | ต่อยอด prototype → MVP จริง; เชื่อมข้อมูลจริงทั้งหมด; ทดสอบกับ SME 10-20 ราย |
| Phase 2b | เดือนที่ 3-4 | Launch beta; เป้า 1,000 MAU + 20 SME subscribers; เพิ่ม AI Prediction (LSTM) |
| Phase 2c | เดือนที่ 5-6 | Scale + Monetize; เป้า 5,000 MAU + 100 SME subscribers (break-even); เพิ่ม Transport Matching |

# 8. Go / No-Go Recommendation

## ✅ GO — อนุมัติเข้าสู่ Inception Phase

เหตุผล:

- ปัญหาชัด — ตลาดใหญ่ — น้ำท่วมสร้างความเสียหายหมื่น-แสนล้านบาท/ปี กระทบประชาชนหลายล้านคนและ SME หลายแสนราย [source: web research]

- ช่องว่างชัด — ไม่มีคู่แข่งตรง — ทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่มีระบบที่รวม Alert + Routing + Help + SME Planning ในที่เดียว [source: web research, assumption]

- นวัตกรรมชัด — SME Flood Planner เป็น Blue Ocean — ยังไม่มีใครทำ [source: web research, assumption]

- เทคโนโลยีพร้อม — Flutter + Firebase + Open Source tools สร้าง MVP 7 วันได้จริง [source: web research]

- ต้นทุนต่ำ — Prototype แทบฟรี; Break-even ที่ ~100 SME subscribers [source: assumption]

- ทีมชัด — 5 คน + Day-by-Day Plan + Branch Strategy พร้อม [source: participant]

- Feasibility 7.5/10 — ผ่านทุกมิติ (Tech 8, Data 7, Legal 6, Timeline 7, Financial 8, Market 9) [source: web research, assumption]

เงื่อนไข:

- ต้องทดสอบ ThaiWater API ได้จริงก่อน Day 1 (N2)

- ต้องจัดทีมที่มี Flutter + Firebase skills ครบ (N1)

- ต้องจัดการ scope อย่างเข้มงวด — ตัด SHOULD HAVE ก่อน MUST HAVE เสมอ

- ต้อง privacy-by-design ตั้งแต่วันแรก (PDPA compliance)

- ต้องแยกข้อมูลจริง/จำลองชัดเจนตลอด

# ── Carry-Forward (Stage 7) ──

[Stage 1-6 Carry-Forward: Inherited]
[Stage 7 Additions:]
Assumption Gate: All 8 assumptions accepted by participant on 28 Oct 2026
Reviewer Pass: ✅ Passed all 4 criteria (Completeness, Consistency, Traceability, Feasibility Alignment)
Decision Log: 17 decisions (D1-D17) documented with rationale and source
Corrections Log: 1 correction (C1: added SHOULD HAVE mockups)
Stages Completed: All 7 stages (0-7) — none skipped
Go/No-Go: ✅ GO with 5 conditions (API test, team skills, scope discipline, privacy-by-design, data separation)
Next Steps: N1-N5 before hackathon; 7-day build; 6-month scale plan
Verdict Confidence: HIGH — strong problem-solution fit, clear market gap, feasible tech, low cost
Sources: [participant], [web research], [assumption], [project document]